Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства 
и развитие застроенных территорий» муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы.

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Основной проблемой в сфере развития жилищного строительства является отсутствие средств на строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры, необходимых для обеспечения комплексного освоения и развития территорий. Это приводит к отставанию строительства объектов социальной сферы и дорожной инфраструктуры.

Существует потребность не только в комплексном освоении новых территорий в целях жилищного строительства, но и в комплексном развитии застроенных и застраиваемых территорий с целью их более эффективного использования и ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда.

На сегодняшний день на территории городского округа Химки отсутствуют свободные от прав третьих лиц земельные участки, которые возможно предоставить для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе и строительства жилья эконом класса.

Состояние жилищного фонда городского округа Химки неоднородно. За последние годы наметилась устойчивая тенденция роста ветхого жилищного фонда, непригодного для проживания. Этот процесс связан с рядом объективных факторов, в том числе и с естественным старением и ветшанием жилищного фонда. Данный жилищный фонд нуждается в капитальном ремонте, реконструкции, либо подлежит сносу. Это наиболее характерно для домов, построенных в довоенный и в первый послевоенный периоды. Преимущественно это одно - и двухэтажные дома брусовой и щитовой (деревянно-панельной, шлакоблочной) конструкций, построенные на простейших фундаментах, квартиры в них имеют низкую степень благоустройства.

Жилищный фонд с большим физическим износом ухудшает внешний облик городского округа Химки, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность городского округа Химки. Содержание его обходится дороже, чем содержание жилья, находящегося в технически исправном состоянии.

Проживающие в данном жилищном фонде граждане не имеют возможности самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям.

До конца 2014 года в городском округе Химки действовала долгосрочная целевая программа городского округа Химки «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, подлежащего сносу 
на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа Химки от 03.11.2011 № 1606, разработанная в соответствии с пп.6 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». До конца 2016 года в городском округе Химки действовала муниципальная программа городского округа Химки «Жилище» на 2015-2019 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Химки от 20.10.2014 № 1640. Данные программы были призваны обеспечить реализацию права на улучшение жилищных условий граждан городского округа Химки, проживающих 
в ветхом жилищном фонде. В связи с завершением их реализации и разработкой новой муниципальной программы городского округа Химки - «Жилище» - на 2017-2021 годы, мероприятия ранее действовавших программ были актуализированы и включены в подпрограмму «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы городского округа Химки «Жилище» на 2017-2021 годы.

- Краткое описание подпрограммы.

Повышение качества жизни граждан – ключевой вопрос современной градостроительной политики в городском округе Химки. Идеология развития городского округа - это эффективное и экономически оправданное использование территорий, в первую очередь удовлетворяющее интересам жителей. Одна из серьезнейших проблем строительства - несоответствие растущих объемов сдачи в эксплуатацию вновь построенного жилья и темпов создания инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Строительство социальных объектов обычно отстает от потребностей населения. Баланс между интересами застройщиков и запросами жителей найти непросто. Именно поэтому реализация Подпрограммы в городском округе Химки невозможна без строительства, реконструкции и модернизации социальных объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, реформирование и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.

Ключевая проблема в решении задачи ликвидации ветхого жилищного фонда - обеспечение значительными финансовыми средствами. Данное состояние муниципального жилищного фонда обусловлено неэффективной работой системы управления жилищным фондом, недостаточным объемом финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по расселению многоквартирных домов, относящихся к ветхому фонду.

Работа по ликвидации ветхого жилья в городском округе Химки не остается без внимания (является одной 
из социальных задач) и находится под постоянным контролем со стороны руководства Администрации городского округа Химки, при этом аварийное жилье в городском округе Химки отсутствует. Ветхое состояние многоквартирных домов создаёт неблагоприятные условия для проживания населения.

Расселение граждан городского округа Химки и снос ветхих многоквартирных домов, в рамках нормативных правовых документов муниципального образования осуществляется в рамках заключенных с застройщиками (инвесторами) Договоров о развитии застроенной территории, Инвестиционных контрактов, Соглашений 
и дополнительных соглашений к ним.

Так, за период действия программных мероприятий с 2011 по 2016 годы расселение ветхого муниципального жилищного фонда велось по 17 заключенным Договорам о развитии застроенной территории на общую расселяемую жилую площадь более 38,0 тыс. кв.м (38 378,12 м²) и сносом ветхого муниципального жилищного фонда в количестве 
93 многоквартирных домов.

Всего за период действия программных мероприятий (с 2011 г. по 2016 г.) в адресном перечне многоквартирных домов муниципальной программы состояло в общей сложности 188 домов (жилой площадью 95 677,26 кв.м), из которых часть домов в количестве 41 многоквартирный дом (жилой площадью 35 998,92 кв.м) по объективным причинам были из программы исключены.

По состоянию на 01.01.2019 г. из 17 заключенных Договоров о развитии застроенной территории и Контрактов застройщики на 100 % исполнили свои обязательства (в части расселения граждан из ветхого жилищного фонда) по 10 договорам.

Застройщики, которые исполнили свои обязательства по расселению граждан из ветхого жилого фонда 
в соответствии с договорами о развитии застроенной территории.

- ООО «Строй Риэлти» (ООО «Дружба - Монолит») – по договору № б/н от 14.12.2009 г.;

- ООО «Химкинское СМУ МОИС-1» - по договору № б/н от 10.08.2009 г.;

- ООО «Химкинское СМУ МОИС-1» - по договору № ЮО-109 от 07.10.2010 г.;

- ООО «Химкинское СМУ МОИС-1» - по договору № ЮО-110 от 15.11.2010 г.;

- ООО «Геоком» - по договору № ЮО-131 от 22.12.2010 г.;

- ЗАО «ДЕНИЗ-Девелопмент» - по договору № ЮО-46 от 09.03.2011 г.;

- ЗАО «ДЕНИЗ-Девелопмент» - по договору № ЮО-47 от 09.03.2011 г.;

- ЗАО «ДЕНИЗ-Девелопмент» - по договору № ЮО-45 от 09.03.2011 г.;

- ООО «Форман Плюс» - по договору № ЮО-26 от 14.02.2012 г.;

- ООО «Лев» - по договору № ЮО-49 от 17.03.2011 г.

На территории городского округа Химки в соответствии с учетными данными муниципального образования (с учетом исключенных многоквартирных домов из программы) в перечне ветхого муниципального жилищного фонда городского округа Химки состоит 83 многоквартирных дома с общей жилой площадью 45 839,2 кв.м.

Из 83 многоквартирных домов, расселению и сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации подлежат:

- 30 домов в соответствии с заключенными Договорами о развитии застроенной территории и Контрактами (площадь, подлежащая к расселению в 2017-2019 годы – 23 311,34 кв.м, количество граждан, проживающих в ветхих домах – 1 200 чел.);

- 53 дома, не вошедшие в Договоры о развитии застроенной территории и Контракты (планируемая площадь к расселению – 22 527,86 кв.м, количество граждан, проживающих в ветхих домах – 1 184 чел.).

Расселение 22 527,86 кв.м. жилой площади будет осуществляться за счет внебюджетных средств.

В таблице 1 представлен пообъектный перечень ветхого муниципального жилищного фонда городского округа Химки, планируемого к сносу.

Таблица 1. Пообъектный перечень ветхого муниципального жилищного фонда городского округа Химки, планируемого к сносу

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, планируемого к сносу (МКД) | Год постройки | Документ* |  | Планируемая дата (способ) расселения МКД** | Число жителей, зарегистрированных в МКД | Число жителей, планируемых к переселению в МКД | Общая площадь жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Стоимость 1 кв.м (нормативная) |  | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | За счет средств бюджета субъекта РФ | За счет средств местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | номер | дата |  | чел. | чел. | кв.м. | кв.м. | шт. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./1кв.м |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| - Ветхий муниципальный жилищный фонд городского округа Химки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. Сходня-Фирсановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-й Леденцовский переулок, д. 8 | 1958 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 7 | 7 | 97,00 | 97,00 | 4 | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 | 1-й Леденцовский переулок, д. 22 | 1955 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 5 | 5 | 131,20 | 131,20 | 7 | - | - | - | - | - |  | - |
| 3 | ул. Первомайская, д. 4 | 1969 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 4 | 4 | 185,30 | 185,30 | 5 | - | - | - | - | - |  | - |
| 4 | ул. Первомайская, д. 11 | 1949 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 30 | 30 | 465,80 | 465,80 | 8 | - | - | - | - | - |  | - |
| 5 | ул. Первомайская, д. 13 | 1952 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 31 | 31 | 450,08 | 450,08 | 8 | - | - | - | - | - |  | - |
| 6 | ул. Первомайская, д. 25/2 | 1952 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 21 | 21 | 370,50 | 370,50 | 8 | - | - | - | - | - |  | - |
| 7 | ул. Первомайская, д. 48 | 1930 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 15 | 15 | 325,10 | 325,10 | 8 | - | - | - | - | - |  | - |
| 8 | ул. Первомайская, д. 51 | 1938 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 54 | 54 | 991,90 | 991,90 | 12 | - | - | - | - | - |  | - |
| 9 | ул. Первомайская, д. 55 | 1955 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 14 | 14 | 277,69 | 277,69 | 4 | - | - | - | - | - |  | - |
| 10 | ул. Первомайская, д. 69 | 1930 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 11 | 11 | 326,30 | 326,30 | 6 | - | - | - | - | - |  | - |
| 11 | ул. Первомайская, д. 77 | 1955 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 58 | 58 | 639,50 | 639,50 | 16 | - | - | - | - | - |  | - |
| 12 | ул. Первомайская, д. 77а | 1955 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 6 | 6 | 70,50 | 70,50 | 1 | - | - | - | - | - |  | - |
| 13 | ул. Первомайская, д. 77б | 1955 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 7 | 7 | 79,90 | 79,90 | 3 | - | - | - | - | - |  | - |
| 14 | ул. Первомайская, д. 77 в | 1955 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 4 | 4 | 68,40 | 68,40 | 2 | - | - | - | - | - |  | - |
| 15 | ул. Первомайская, д. 77 ж | 1959 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 26 | 26 | 318,40 | 318,40 | 10 | - | - | - | - | - |  | - |
| 16 | 1-й Первомайский тупик, д. 2 | 1955 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 34 | 34 | 658,60 | 658,60 | 12 | - | - | - | - | - |  | - |
| 17 | 1-й Первомайский тупик, д. 2а | 1956 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 32 | 32 | 626,10 | 626,10 | 12 | - | - | - | - | - |  | - |
| 18 | ул. Микояна, д. 25/17 | 1954 | 1606 | 03.11.11 | 30.06.19 | 51 | 51 | 1327,80 | 1327,80 | 32 | - | - | - | - | - |  | - |
| 19 | ул. Микояна, д. 16 | 1946 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 2 | 2 | 79,60 | 79,60 | 2 | - | - | - | - | - |  | - |
| 20 | 7-ой Гвардейской дивизии, д. 5 | 1965 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 5 | 5 | 128,00 | 128,00 | 2 | - | - | - | - | - |  | - |
| 21 | 7-ой Гвардейской дивизии, д. 10 | 1937 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 5 | 5 | 181,00 | 181,00 | 5 | - | - | - | - | - |  | - |
| 22 | ул. Горная, д. 22 | 1930 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 11 | 11 | 164,80 | 164,80 | 5 | - | - | - | - | - |  | - |
| 23 | ул. Горная, д. 23 | 1930 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 1 | 1 | 50,70 | 50,70 | 1 | - | - | - | - | - |  | - |
| 24 | ул. Горная, д. 31 | 1930 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 4 | 4 | 161,00 | 161,00 | 3 | - | - | - | - | - |  | - |
| 25 | ул. Маяковского, д.1 (Фирсановка) | 1961 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 14 | 14 | 304,60 | 304,60 | 8 | - | - | - | - | - |  | - |
| 26 | ул. Суворова, д. 6 (Фирсановка) | 1952 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 12 | 12 | 199,00 | 199,00 | 4 | - | - | - | - | - |  | - |
| 27 | ул. Суворова, д. 8 (Фирсановка) | 1952 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 8 | 8 | 201,70 | 201,70 | 4 | - | - | - | - | - |  | - |
| 28 | ул. Суворова, д. 10 (Фирсановка) | 1952 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 14 | 14 | 246,30 | 246,30 | 6 | - | - | - | - | - |  | - |
| 29 | ул. Октябрьская, д. 1 (Фирсановка) | 1951 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 10 | 10 | 208,50 | 208,50 | 4 | - | - | - | - | - |  | - |
| 30 | ул. Первомайская, д. 11 (Фирсановка) | 1949 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 5 | 5 | 129,80 | 129,80 | 2 | - | - | - | - | - |  | - |
| 31 | ул. Пролетарская, д. 14 А | 1958 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 2 | 2 | 59,60 | 59,60 | 2 | - | - | - | - | - |  | - |
| 32 | ул. Пролетарская, д. 14 Б | 1958 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 8 | 8 | 120,10 | 120,10 | 3 | - | - | - | - | - |  | - |
| 33 | ул. Ленинградская, д. 10 | 1940 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 12 | 12 | 192,30 | 192,30 | 5 | - | - | - | - | - |  | - |
| 34 | ул. Ленина, д. 2 | 1948 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 3 | 3 | 190,10 | 190,10 | 4 | - | - | - | - | - |  | - |
| 35 | ул. Ленина, д. 35 | 1926 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 11 | 11 | 171,50 | 171,50 | 5 | - | - | - | - | - |  | - |
| 36 | ул. Ленина, д. 36 | 1926 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 3 | 3 | 56,50 | 56,50 | 1 | - | - | - | - | - |  | - |
| 37 | ул. Ленина, д. 38 | 1926 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 5 | 5 | 168,10 | 168,10 | 5 | - | - | - | - | - |  | - |
| 38 | ул. Горького, д. 36 | 1917 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 10 | 10 | 253,30 | 253,30 | 10 | - | - | - | - | - |  | - |
| 39 | 1-й Железнодорожный тупик, д. 3 | 1917 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 11 | 11 | 218,00 | 218,00 | 10 | - | - | - | - | - |  | - |
| 40 | ул. Железнодорожная, д. 7 | 1930 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 10 | 10 | 141,10 | 141,10 | 4 | - | - | - | - | - |  | - |
| 41 | ул. Железнодорожная, д. 39 | 1928 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 3 | 3 | 108,60 | 108,60 | 3 | - | - | - | - | - |  | - |
| 42 | ул. Железнодорожная, д. 43 | 1973 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 8 | 8 | 200,70 | 200,70 | 8 | - | - | - | - | - |  | - |
| 43 | ул. Кирова, д. 10а | 1930 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 10 | 10 | 184,80 | 184,80 | 6 | - | - | - | - | - |  | - |
| 44 | 3-я Пионерская, д. 4 | 1932 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 13 | 13 | 200,17 | 200,17 | 9 | - | - | - | - | - |  | - |
| 45 | ул. Фрунзе, д. 19 | 1959 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 5 | 5 | 165,30 | 165,30 | 5 | - | - | - | - | - |  | - |
| 46 | ул. Фрунзе, д. 44 | 1935 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 32 | 32 | 620,10 | 620,10 | 12 | - | - | - | - | - |  | - |
| 47 | 1-ый Мичуринский тупик, д. 2/5 | 1947 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 10 | 10 | 189,06 | 189,06 | 7 | - | - | - | - | - |  | - |
| 48 | 1-ый Мичуринский тупик, д. 17 | 1917 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 4 | 4 | 57,70 | 57,70 | 2 | - | - | - | - | - |  | - |
| 49 | ул. Мичурина, д. 14 | 1959 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 9 | 9 | 161,60 | 161,60 | 3 | - | - | - | - | - |  | - |
| 50 | ул. Овражная, д. 12/ 1 | 1948 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 9 | 9 | 91,90 | 91,90 | 3 | - | - | - | - | - |  | - |
| 51 | ул. Овражная, д. 25 | 1938 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 15 | 15 | 214,00 | 214,00 | 5 | - | - | - | - | - |  | - |
| 52 | ул. Октябрьская, д. 5 | 1929 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 12 | 12 | 174,10 | 174,10 | 4 | - | - | - | - | - |  | - |
| 53 | ул. Родниковая, д. 4 | 1950 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 2 | 2 | 60,10 | 60,10 | 2 | - | - | - | - | - |  | - |
| 54 | ул. Речная, д. 14 (Фирсановка) | 1954 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 8 | 8 | 313,10 | 313,10 | 8 | - | - | - | - | - |  | - |
| 55 | ул. Речная, д. 16 (Фирсановка) | 1954 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 15 | 15 | 358,50 | 358,50 | 8 | - | - | - | - | - |  | - |
| 56 | ул. Речная, д. 18 (Фирсановка) | 1954 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 16 | 16 | 228,20 | 228,20 | 8 | - | - | - | - | - |  | - |
| 57 | ул. Сан. Артема Сергеева, д.1,(Фирсановка) | 1960 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 66 | 66 | 1526,10 | 1526,10 | 36 | - | - | - | - | - |  | - |
| 58 | ул. Черняховского, д. 30 | 1985 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 5 | 5 | 97,10 | 97,10 | 2 | - | - | - | - | - |  | - |
| мкр. Подрезково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ул. Центральная, д. 3 | 1958 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 62 | 62 | 1050,26 | 1050,26 | 24 | - | - | - | - | - |  | - |
| 60 | ул. Центральная, д. 5 | 1958 | 1606 | 03.11.11 | просрочена*** | 56 | 56 | 1057,40 | 1057,40 | 24 | - | - | - | - | - |  | - |
| мкр. Клязьма-Старбеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | кв. Свистуха, д. 1а | 1963 | 1372 | 19.09.14 | 31.12.19 | 64 | 64 | 1198,50 | 1198,50 | 24 | - | - | - | - | - |  | - |
| г. Химки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ул. Бурденко, д. 2 | 1935 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 42 | 42 | 2882,99 | 2882,99 | 33 | - | - | - | - | - | - |  |
| 63 | ул. Бурденко, д. 4/13 | 1935 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 41 | 41 | 2941,00 | 2941,00 | 29 | - | - | - | - | - | - |  |
| 64 | ул. Павлова, д. 3 | 1938 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.20 | 28 | 28 | 576,80 | 576,80 | 8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 65 | ул. Павлова, д. 5 | 1939 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.20 | 35 | 35 | 573,60 | 573,60 | 8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 66 | ул. Павлова, д. 6а | 1939 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 30 | 30 | 506,60 | 506,60 | 8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 67 | ул. Павлова, д. 6 | 1939 | 1606 | 03.11.11 | не определена | 8 | 8 | 654,00 | 654,00 | 8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 68 | ул. Павлова, д. 7 | 1960 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.20 | 90 | 90 | 2047,50 | 2047,50 | 49 | - | - | - | - | - | - |  |
| 69 | ул. Красноармейская, д. 7 | 1940 | 1606 | 03.11.11 | 31.03.18** | 42 | 42 | 569,50 | 569,50 | 8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 70 | ул. Ак. Грушина, д.14 | 1953 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.19 | 12 | 12 | 400,90 | 400,90 | 8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 71 | ул. Ак. Грушина, д.16/2 | 1949 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.19 | 40 | 40 | 568,10 | 568,10 | 12 | - | - | - | - | - | - |  |
| 72 | ул. Ак. Грушина, д. 28/1 | 1940 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.20 | 37 | 37 | 580,70 | 580,70 | 8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 73 | ул. Ак. Грушина, д. 30 | 1958 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.20 | 86 | 86 | 1588,70 | 1588,70 | 24 | - | - | - | - | - | - |  |
| 74 | ул. Станиславского, д. 4 | 1949 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.19 | 27 | 27 | 575,00 | 575,00 | 12 | - | - | - | - | - | - |  |
| 75 | ул. Станиславского, д. 4А | 1949 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.19 | 26 | 26 | 571,30 | 571,30 | 12 | - | - | - | - | - | - |  |
| 76 | ул. Станиславского, д. 10 | 1949 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.19 | 38 | 38 | 558,30 | 558,30 | 12 | - | - | - | - | - | - |  |
| 77 | Ленинский проспект, д. 17 | 1950 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 45 | 45 | 869,60 | 869,60 | 18 | - | - | - | - | - | - |  |
| 78 | Ленинский проспект, д. 19/1 | 1950 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 92 | 92 | 1391,46 | 1391,46 | 27 | - | - | - | - | - | - |  |
| 79 | ул. Мичурина, д. 23 | 1961 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.20 | 102 | 102 | 2014,69 | 2014,69 | 48 | - | - | - | - | - | - |  |
| 80 | ул. Мичурина, д. 25 | 1961 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.20 | 104 | 104 | 2013,10 | 2013,10 | 48 | - | - | - | - | - | - |  |
| 81 | ул. Мичурина, д. 27 | 1961 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.20 | 96 | 96 | 2019,10 | 2019,10 | 48 | - | - | - | - | - | - |  |
| 82 | Ул. Мичурина, д. 29 | 1963 | 1606 | 03.11.11 | 31.12.20 | 88 | 88 | 1900,80 | 1900,80 | 48 | - | - | - | - | - | - |  |
| 83 | ул. Чкалова, д. 3 | 1955 | 1372 | 19.09.14 | не определена | 35 | 35 | 742,50 | 742,50 | 16 | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего МКД по ветхому жилью, которые планируется расселить за счет средств потенциальных инвесторов в том числе и по Договорам о развитии застроенной территории: 83 |  |  |  |  |  | 2 144 | 2 144 | 45 839,2 | 45 839,2 | 948 | - | - | - | - | - | - |  |

Примечания:

<*> - Документ основание включающий в себя пообъектный перечень ветхого муниципального жилищного фонда городского округа Химки, планируемого к сносу:

- постановление Администрации городского округа Химки Московской области № 1606 от 03.11.2011 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Химки «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, подлежащего сносу на 2011- 2020 годы»;

- постановления Администрации городского округа Химки Московской области от 19.09.2014 г. № 1372 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 12.11.2013 г. № 1230 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Химки «Жилищная политика и строительство социальных объектов);

<**> - При заключении с застройщиками (инвесторами) Договоров о развитии застроенной территории, Инвестиционных контрактов, Соглашений (в тех случаях где они еще были не заключены и в связи с уточнением проекта планировки жилой застройки) дата расселения (сноса) многоквартирного дома может корректироваться.

<***> - Даты переселения, установленные условиями Договоров о развитии застроенной территории застройщиками были нарушены. Администрация городского округа Химки ведет претензионную работу.

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» муниципальной программы, исходя из тенденций развития строительного комплекса и строительства жилья в Московской области, призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере (переселение граждан городского округа Химки из ветхого жилищного фонда, в благоустроенные жилые помещения; снижение объема жилищного фонда, непригодного для проживания, разработка нормативно-правовой базы  и совершенствование механизма переселения граждан из жилищного фонда, не отвечающего установленным требованиям для проживания, развития застроенных территорий городского округа Химки путем привлечения средств застройщиков с целью финансирования переселения граждан городского округа Химки из ветхого жилищного фонда.

Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, создание дополнительных стимулов в виде государственной поддержки за счет средств федерального бюджета и средств бюджета городского округа Химки, позволят обеспечить комплексное освоение и развитие территории городского округа Химки, сохранить и увеличить объемы жилищного строительства, в том числе экономического класса.

Главными задачами Подпрограммы в городском округе Химки является переселение граждан из ветхого муниципального жилищного фонда, улучшение жилищных условий тех жителей, которые состоят в списке очередников на получение жилья, строительство и реконструкция социальных объектов.

Программный способ решения обозначенных выше проблем обусловлен необходимостью комплексного финансового и организационного обеспечения переселения граждан из ветхих многоквартирных домов в городском округе Химки с учетом адресного характера переселения населения.

- Цели подпрограммы.

Целями Подпрограммы являются:

- обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан городского округа Химки, проживающих в жилищном фонде, непригодном для постоянного проживания;

- переселение граждан городского округа Химки, проживающих в ветхом жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения;

- улучшение жилищных условий граждан городского округа Химки, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание;

- снижение объема жилищного фонда, непригодного для проживания;

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, не отвечающего установленным требованиям для проживания;

- привлечение средств внебюджетных источников с целью развития застроенных территорий городского округа Химки и финансирования переселения граждан городского округа Химки из ветхого жилищного фонда.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы за период 2017-2021 годы:

-	расселение граждан из ветхого жилищного фонда 2 144 человек;

- предоставление под расселение квартир с общей жилой площадью не менее 45 839,2 кв.м.;

- строительство нового жилищного фонда;

- снос 83 жилых домов.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы с обоснованием необходимости их осуществления.

Мероприятия Подпрограммы направлены на создание необходимых условий для комплексного освоения новых земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе экономического класса, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Создание условий для развития рынка доступности жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительство жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство.

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт.

- Обеспечение защиты прав граждан на жилище.

- Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения.

Реализация указанных мероприятий позволит:

- Создать нормативные правовые и организационные условия для массового строительства жилья, в том числе экономического класса, а также обеспечить земельными участками многодетные семьи.

- Обеспечить защиту прав граждан на жилище.

- Обеспечить деятельность Муниципального казенного учреждения.

## 5. Управление реализацией подпрограммы.

Управление реализацией осуществляют координатор и муниципальный заказчик Подпрограммы – Администрация городского округа Химки в лице муниципального казенного учреждения городского округа Химки «Управление строительства» (далее соответственно – муниципальный заказчик Подпрограммы, МКУ «Управление строительства»).

Координатор организовывает работу, направленную на:

  - координацию деятельности муниципального заказчика в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Химки (далее – Администрация) об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа;

- организацию управления муниципальной программой, включая создание, при необходимости, комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

- утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении.

Муниципальный заказчик Подпрограммы:

- разрабатывает Подпрограмму, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Химки об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и готовит обоснование финансовых ресурсов;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы, а также координацию их действий по реализации Подпрограммы;

- разрабатывает «Дорожные карты» основных мероприятий Подпрограммы, контролирует их выполнение;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы;

- готовит и представляет координатору и в Управление экономики Администрации городского округа Химки отчет о реализации Подпрограммы, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- представляет в орган Администрации городского округа Химки, ответственный за размещение информации на официальном сайте Администрации городского округа Химки в сети Интернет, утвержденную муниципальную программу;

- обеспечивает выполнение Подпрограммы, а также эффективность и результативность ее реализации;

- Муниципальный заказчик Подпрограммы несет ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы.

Ответственным за выполнение мероприятий Подпрограммы является МКУ «Управление строительства» (далее - ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы).

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы:

- проводит процедуру выбора подрядных организаций на проведение работ в рамках Подпрограммы 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и заключения с ними договоров;

- в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ в рамках программы;

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направленных 
на финансирование мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Подпрограммы.

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и направляет их муниципальному заказчику Подпрограммы;

- определяет исполнителей мероприятий Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона;

- готовит и представляет муниципальному заказчику Подпрограммы о реализации мероприятия, отчет 
об исполнении «Дорожных карт», отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта;

- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятий и показателей Подпрограммы.

- Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором и муниципальным заказчиком муниципальной программы.

С целью осуществления контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- оперативный отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки, утвержденному постановлением Администрации от 29.12.2017 № 1424 (далее – Порядок), с обязательным указанием степени и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы и причин невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий муниципальной программы;

- оценку результатов реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению 
№ 8 к Порядку с обязательным указанием причин невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложений по дальнейшему их достижению.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, муниципальный заказчик формирует годовой отчет 
о реализации муниципальной программы по формам согласно приложению № 9 и № 10 к Порядку в целях оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

  - аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов всего и, в том числе, по источникам финансирования;

- таблицу, в которой указываются:

- сведения об использовании средств бюджета городского округа Химки и средств иных источников, привлекаемых для реализации муниципальной программы, в разрезе каждого программного мероприятия и в целом по муниципальной программе;

- причины невыполнения и предложения по дальнейшей реализации мероприятий, не завершенных 
в утвержденные сроки;

- причины невыполнения и предложения по дальнейшему достижению показателей, не достигших запланированного уровня.